SCHEMA

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI  TERNI

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SERVIZI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO ALL'INTERNO DEL CORPO PRINCIPALE DELLA AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI – LOTTO 1”

TRA

L’Azienda Ospedaliera S. Maria con sede in Terni, Via Tristano di Joannuccio, 1 - codice fiscale 0067970553, nella persona del Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale _______________________, nato a ______ il ________ che interviene al presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Azienda Ospedaliera S. Maria, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile della S.C. Tecnico-Patrimoniale, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Stazione appaltante”;

E

Il Dott. _____________ con studio tecnico in __________________________ Via _________________ n._____ c.f. _________________ e partita IVA _______________, di seguito nel presente atto denominato “Professionista”;

### Premesso

- Che con Deliberazione del Direttore generale n. ____del ________è stato aggiudicato alla ditta Ditta ____________ S.r.l. l’appalto per la “ Lavori di ristrutturazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero all'interno del corpo principale della azienda ospedaliera di terni – lotto 1” ;

- Che il relativo contratto di appalto tra l’Azienda ospedaliera di Terni e la aggiudicataria è stato stipulato digitalmente in data ______________;

- Che, pertanto, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 90, comma 4, del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il direttore dei lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

- che con Determinazione Dirigenziale n. ____del __________ è stato affidato “l’incarico di “Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione” nell’ambito dei lavori di  ”________________________________________”, al Dott. ________________ con studio tecnico in ____________________), Via ___________________ n. ___per l’importo di  €. ___________ compresi oneri accessori, (al netto dello stesso ribasso offerto del _____% sul valore della prestazione calcolato a Tariffa professionale), oltre Cassa Previdenziale al 4% pari ad €. _____, per un sub-totale di €. _______________, ed IVA al 22% pari ad €. _______e, così, per un importo complessivo di €. _______, come da offerta prot. n. ______ del _________, qui richiamata anche se materialmente non allegata;

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E  SI  STIPULA  TRA LE PARTI QUANTO  SEGUE

Art.1) Oggetto dell’incarico

L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, come sopra rappresentata, affida al Dott. ____________ con studio tecnico in _______), che accetta, l’incarico professionale per la direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di ” lavori di ristrutturazione di alcuni servizi del presidio ospedaliero all'interno del corpo principale della azienda ospedaliera di terni - lotto 1” come da Determinazione Dirigenziale n. ____del ________che si intende qui richiamata anche se materialmente non allegata.

Art.2) Onorari

Il compenso professionale ammonta ad €. ________ (Euro ________________ /__), al netto del ribasso offerto del _____% sul valore calcolato ai sensi del D.M. n. 16/07/2016 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”.

##### Oltre al predetto compenso, spetta alla Società/Professionista affidataria esclusivamente:

- Il contributo integrativo del 4% Cassa di previdenza ed assistenza (INARCASSA), pari a complessivi €. ____;

- l’I.V.A. al 22%, pari ad €. _______;

e, così, per un importo complessivo pari ad €. _______

L’importo del costo della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Art.3) Modalità dell’incarico e prestazioni professionali

Il predetto incarico, sottoposto alle condizioni del presente disciplinare, sarà adempiuto dal Professionista affidatario secondo le direttive del Responsabile della Struttura Complessa Tecnico-patrimoniale.

Il servizio in questione si dovrà esplicare attraverso le attività previste dall’art. 111 del D.lgs 50/2016 e dall’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 come modificato dal D.lgs n. 106/2009.

Art.4) Tempi di espletamento dell’incarico

La durata del servizio è pari a ___ giorni, corrispondente con il termine di esecuzione dell’appalto, come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. La prestazione si dovrà intendere prestata per tutta la durata del cantiere e non saranno previste previsioni dell’importo affidato conseguenti a maggiore durata dei lavori.

Qualora per l’elevatezza della spesa o per altro insindacabile motivo, l’Azienda ritenesse di non dare corso ad alcune delle fasi della prestazione, l’incarico si intenderà risolto senza possibilità di opposizione o reclamo e notiziato con comunicazione scritta.

In tal caso, per le prestazioni eseguite, spetterà al Professionista un onorario determinato in base alla tariffa professionale di competenza.

Art.5) Pagamenti

I compensi dovuti per le prestazioni di cui al precedente art. 2, saranno corrisposti in esito all’avvenuto e positivo espletamento delle prestazioni medesime, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Il Professionista affidatario emetterà fattura sulla base dello stato di avanzamento lavori redatto dal Direttore dei Lavori ed accertato dal Responsabile del procedimento con emissione del relativo certificato di pagamento.

Ove sopravvengano cause e motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del compenso di cui all’art. 2, il Professionista dovrà, tempestivamente, rappresentarli per iscritto al committente che valuterà le motivazioni e le richieste al fine di modificare, se e in quale misura lo riterrà opportuno, il rapporto obbligatorio in corso.

La fattura relativa alla fornitura di che trattasi sarà emessa elettronicamente ai sensi della Legge 244/2007 art.1, commi da 209 a 214, secondo il formato predisposto con D.M. n. 55/2013, con dicitura “scissione dei pagamenti” in quanto l’I.V.A. verrà versata dal Committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e sarà trasmessa all’indirizzo di PEC: aospterni@postacert.umbria.it.

La fattura dovrà riportare l’indicazione dei riferimenti bancari per il pagamento (IBAN), nonché i dati sotto indicati:

N. Ordine: ____________

Codice ______________

CIG: _____________

CUP: _____________

Art. 6) Assicurazione civile professionale

L’affidatario produce copia della polizza assicurativa per responsabilità civile professionale n. _________________ del ______________/2016 rilasciata da _____, con sede in _____________ n. __ – ______ valevole sino al ______________.

Art. 7) Cessione dei crediti

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 alla cessione dei crediti derivanti dal contratto stipulato per le prestazioni di cui al presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Il cessionario dovrà effettuare i pagamenti al soggetto affidatario sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, indicando il codice identificativo gara (CIG).

Art. 8) Responsabilità e obblighi

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l’Azienda Ospedaliera in relazione ad ogni qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento delle prestazioni o dai suoi risultati.

Art. 9) Risoluzione del contratto

L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenuto conto della gravità degli inadempimenti contrattuali riscontrati e degli eventuali danni subiti.

La risoluzione del contratto può essere, inoltre dichiarata:

a) in caso di frode; b) in caso di fallimento dell’affidatario; c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall’affidatario anche a seguito di diffide formali dell’Azienda Ospedaliera; d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti, successivamente all’applicazione delle penali previste; e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell’affidatario di una o più delle prestazioni affidate; f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali; g) quando all’affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto; h) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, questo debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento; i) in caso di mancata dimostrazione, da parte dell’affidatario, del possesso dei necessari requisiti richiesti per l’affidamento; l) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale.

A seguito della risoluzione del contratto l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, a danno e spese dell’affidatario.

L’affidatario è in ogni caso responsabile dei danni prodotti all’Azienda Ospedaliera oppure a terzi nel corso dell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di motivata revoca dell’incarico, al Professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all’art. 2 liquidati in misura proporzionale all’importo dei lavori già eseguiti.

Art. 10) Recesso unilaterale

E' facoltà dell’Azienda Ospedaliera recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.

Art. 11) Subappalto

Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Art. 12) Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine l’Azienda Ospedaliera “S. Maria” da atto che al presente incarico è stato assegnato il seguente codice CIG: _________________ - CUP: ________________

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il contratto è risolto nel caso in cui le transazioni relative al presente incarico avvengano senza avvalersi dell’utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 13) Codice Etico e di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità

L’affidatario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice Etico che viene consegnato in copia e che il predetto Affidatario dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o immagine all’Azienda Ospedaliera, comporterà la risoluzione del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l’Azienda Ospedaliera.

L’affidatario dovrà, altresì, rispettare le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, che il predetto Affidatario dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 14) Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del contratto i seguenti documenti:

- Offerta economica

- Patto di Integrità

- Codice Etico e di Comportamento Aziendale.

Art.15) Controversie

Tutte le controversie quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente quello di Terni. L’affidatario elegge domicilio in Terni, presso la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni.

Art. 16) Spese contrattuali

Ogni spesa relativa a bolli, registrazioni e quant’altro, relativa al presente disciplinare di incarico, sarà a carico del Professionista incaricato.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 17/06/2014 e della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 43/E del, attraverso la consegna da parte dell’affidatario del Modello di pagamento F24 (Codice tributo 2051)  del …………… contenete il versamento dell’imposta per l’importo complessivo di €. ………..  che viene conservato agli atti dell’Azienda, unitamente alla copia analogica del presente contratto.

Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Le parti  dichiarano   di   avere   il   seguente   numero  di codice fiscale/partita IVA e domicilio fiscale:

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA: P.I. e C.F. 0067970553 – Viale Tristano di Joannuccio n. 1 - 05100 Terni;

Dott. _______________ con studio tecnico in _______________, Via _______ n. __ c.f. partita IVA ___________

Letto, approvato e sottoscritto

Il contratto si intende sottoscritto alla data in cui viene apposta l’ultima firma digitale i cui effetti giuridici decorreranno dall’invio tramite p.e.c. del presente contratto al professionista affidatario.

Atto informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016, redatto in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale corrispondente a valida certificazione rilasciata da idoneo Ente Certificatore in conformità al disposto del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:

L’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni

_____________________

Il Professionista affidatario

________________________